**滑县牛屯镇2019 年度扶贫建设项目**

**竞争性谈判采购文件**

**项目编号：HJYZT[201908]073号**



**采 购 人：滑县牛屯镇人民政府**

**代理机构：河南创达建设工程管理有限公司**

**日 期：二零一九年八月**

**目 录**

[第一部分 竞争性谈判公告 1](#_Toc7338)

第二部分 [谈判须知前附表 5](#_Toc3508)

[第三部分 工程量清单及图纸（见附件） 19](#_Toc23004)

[第四部分 合同格式及合同主要条款（参考格式） 20](#_Toc29263)

[第五部分 响应文件格式 21](#_Toc18539)

**第一部分 竞争性谈判公告**

**滑县牛屯镇2019 年度扶贫建设项目竞争性谈判公告**

**1.采购条件**

滑县牛屯镇2019 年度扶贫建设项目滑财购竞谈（2019）Z53号、滑发改（2019）242号已具备采购条件，资金来源为县统筹整合资金，河南创达建设工程管理有限公司受滑县牛屯镇人民政府的委托，就该项目进行国内竞争性谈判采购，具体情况如下：

**2、项目概况及采购范围**

2.1项目名称：滑县牛屯镇2019 年度扶贫建设项目。

2.2项目地点：滑县牛屯镇。

2.3项目预算价：227.41万元。

2.4项目编号：HJYZT[201908]073号。

2.5工期：20日。

2.6采购内容：施工图纸及工程量清单所含全部内容。

2.7质量要求：合格。

2.8标包划分:本项目共7个标包

一标包：大班村新建长300米、宽4米水泥混凝土路；

二标包：大马村新建长230米、宽4米水泥混凝土路；新建长80米、宽6米水泥混凝土路；

三标包：老湾村新建长230米、宽4米水泥混凝土路；新建长220米、宽4米水泥混凝土路；

四标包：前寺村新建长700米、宽4米水泥混凝土路；新建长76米、宽6米水泥混凝土路；

五标包：鸭固集村新建长350米、宽4米水泥混凝土路；新建长280米、宽4米水泥混凝土路；

六标包：郑庄村新建长167米、宽4米水泥混凝土路；新建长195米、宽5米水泥混凝土路；新建长345米、宽5米水泥混凝土路；新建长249米、宽4米水泥混凝土路；

七标包：小王庄村新建长420米、宽6米水泥混凝土路；新建长190米、宽6米水泥混凝土路；新建长190米、宽6米水泥混凝土路；

**3、供应商资格：**

3.1资格要求：

3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照或法人证书），具有有效的安全生产许可证及银行基本账户开户许可证；

3.3具有建设行政主管部门核定市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员设备、资金等方面具有承担相应标包施工的能力；

3.4拟派项目经理具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时），具有有效的安全生产考核合格证，且无在建；

3.5按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动（从公告发布之日起）提供网络截图（需显示日期）。

3.6本项目不接受联合体投标。

**注：1、投标供应商可对多个标包进行投标，能中多个标包，若一个投标供应商同时为两个及两个以上标包的第一成交候选人，则应为不同的项目经理，否则按采购人最高投标限价金额高的标包推荐为成交候选人，其他标包不再具有成交资格**

**2、本项目报名及开标时，投标供应商、法定代表人、被授权委托人必须通过滑县公共资源交易中心注册登记。报名截止时间前投标供应商已通过滑县公共资源交易中心网上报名，前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时选择的本项目的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人。所有投标供应商须将资格审查所需的所有资料（详见竞争性谈判文件中，总则/9. 供应商资格文件），单独密封到一个包装内，于谈判响应性文件递交的截止时间前随谈判响应性文件一次性递交，在封套上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式、所递交资料目录，并在密封处加盖单位公章，供谈判小组审查。评审过程中不再对供应商审验资料进行增补，未按规定时间提供资料者视为资格审查不合格。资格审查完毕供应商签字后资格审查资料退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证复印件加盖公章需密封在资格审查所需资料中。如被授权人参加开标会议的，资格审查资料中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证复印件加盖公章需密封在资格审查所需资料原件中）**

**4、登记及采购文件的获取**

4.1被推荐单位，请于2019年8月 21日 8 时 00 分至2019年8月 23日18 时 00分凭CA证书登录“滑县公共资源交易中心网站”，下载

竞争性谈判采购文件。

注：本项目只针对被推荐单位，不接受未被推荐单位报名。

4.2被推荐单位若未登记入库的，须信息登记入库后才可以办理CA数字证书并下载竞争性谈判采购文件。

登记入库链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/14765.jhtml

办理CA链接地址：http://www.hxggzy.cn/ggtz/10950.jhtml。

CA登陆使用指南：http://www.hxggzy.cn/xtsysm/12517.jhtml

4.3竞争性谈判采购文件费：人民币300元/单位（叁佰元/单位），本项目须在递交竞争性谈判响应性文件时现场缴费，缴费时应另需提供加盖单位公章的法定代表人身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件及供应商资格审查资料复印件加盖公章等资料1套，否则，招标代理公司有权拒收其响应性文件。

4.4本项目实行资格后审，供应商须在谈判会议召开时提供资格审查要求的所有相关证明资料。开标后由谈判小组对参加谈判供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的谈判小组将拒绝与其进行谈判，竞争性谈判相应单位应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。

**5、谈判响应文件接收信息：**

4.1谈判响应文件接收截止时间：2019年8 月26 日08时30分（以开标大厅卫星时钟北京时间为准）。

4.2谈判响应文件接收地点：滑县公共资源交易中心第二开标室。

**6、 发布招标公告的媒介**

本招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站上发布，其他网站转载只供参考，招标人不承担责任。

**7、本次采购联系事项：**

采 购 人：滑县牛屯镇人民政府

联 系 人：王先生

电 话：13526196500

地 址：滑县牛屯镇人民政府

代 理 机 构：河南创达建设工程管理有限公司

联 系 人：何女士

电 话：0372-8160818

地 址：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢

**第二部分 谈判须知**

# 谈判须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 项目状况 | 项目名称：滑县牛屯镇2019 年度扶贫建设项目采购内容：详见竞争性谈判公告  质量要求：合格  工期：20日 |
| 2 | 代理机构 | 采购代理机构：河南创达建设工程管理有限公司  地址：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢  联 系 人：何女士  电 话：0372-8160818 |
| 3 | 采购形式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 资金来源 | 县统筹整合资金 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件递交截止日期后90日历天内有效 |
| 6 | 质保期 | 以合同签订为准 |
| 7 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 8 | 供应商要求澄清谈判文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日24小时前 |
| 9 | 响应文件装订要求 | 响应文件的正本与副本均采用左侧胶状方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。  书脊上注明：项目名称、供应商名称。 |
| 10 | 响应文件递交截止时间和递交地点 | 递交截止时间：详见谈判公告  递交地点：详见谈判公告 |
| 11 | 谈判小组 | 谈判小组成员3人，由相关技术、经济方面专家3人或由相关技术、经济方面专家2人与采购人代表1人组成，采购人代表若参加谈判小组，需向代理机构出具授权委托书。  专家的抽取方式：参加谈判的专家由采购人在谈判前从专家库中随机抽取。 |
| 12 | 成交结果公告 | 本次谈判采购的成交候选供应商情况将在本采购项目成交公告发布的同一媒介予以公告。各有关当事人对公示等内容有异议的，请于本结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。如对采购人或采购代理机构的答复仍有异议，可出书面投诉函。或按照《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等相关规定依法投诉。 |
| 13 | 服务费用 | 1.采购代理服务费：参考国家发展改革委《发改价格〔2015〕299号》文件的规定，招标代理服务费由成交供应商支付。 |
| 14 | 采购控制价 | **采购控制价为：**贰佰贰拾柒万肆仟壹佰元整**(￥227.41万元)**  **其中：**  一标包控制价：（大写）壹拾肆万壹仟元整（¥14.10万元）；  二标包控制价：（大写）壹拾陆万 肆仟伍佰元整（¥16.45万元）；  三标包控制价：（大写）贰拾壹万壹仟伍佰元整（¥21.15万元）；  四标包控制价：（大写）叁拾捌万叁仟玖佰元整（¥38.39万元）；  五标包控制价：（大写）贰拾玖万陆仟贰佰元整（¥29.62万元）；  六标包控制价：（大写）伍拾壹万贰仟玖佰元整（¥51.29万元）；  七标包控制价：（大写）伍拾陆万肆仟壹佰元整（¥56.41万元）；  若投标总报价高于采购控制价，按无效标处理。 |
| 15 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：无  履约保证金的金额：无  递交时间： |
| 16 | 付款方式 | 以签订合同为准。 |
| 17 | 投标报价 | 投标报价：投标企业根据本次采购内容进行报价（本次采购包含采购范围内的所有内容），投标报价应包括完成本项目所需的成本、管理费、利润、措施费、风险费、规费、税金等所有费用。报价不得超过采购预算价。报价明显低于成本价的甲方有权拒绝。 |
| 18 | 异议 | 各有关当事人对文件、公示等内容有异议的，在结果公告发布之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字)，由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理）,必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |
| 20 | 推荐成交候选人 | 3名；采购人依据谈判小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。采购人原则上应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动 |
| 21 | 其他 | 所有投标供应商须将资格审查所需的所有资料（详见竞争性谈判文件中，总则/9. 供应商资格文件），单独密封到一个包装内，于谈判响应性文件递交的截止时间前随谈判响应性文件一次性递交，在封套上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式、所递交资料目录，并在密封处加盖单位公章，供谈判小组审查。评审过程中不再对供应商审验资料进行增补，未按规定时间提供资料者视为资格审查不合格。资格审查完毕供应商签字后资格审查资料退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证复印件加盖公章需密封在资格审查所需资料中。如被授权人参加开标会议的，资格审查资料中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证复印件加盖公章需密封在资格审查所需资料原件中）。  竞争性谈判文件中要求的加盖公章是指：“红色或蓝色的印油或印泥印章，打印的彩色印章无效，视为不响应技术要求。” |

# 一、总 则

#### 1. 项目概况

1.1项目名称：详见竞争性谈判公告；

1.2资金来源：详见竞争性谈判公告；

1.3本次采购形式为竞争性谈判。

#### 2. 费用承担

供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

#### 3. 定义及解释

3.1采购人：详见竞争性谈判公告；

3.2采购代理机构：河南创达建设工程管理有限公司；

3.3供应商：是指响应谈判、参加谈判竞争的法人单位；

3.4谈判小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构；

3.5日期：指公历日；

3.6竞争性谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的资料，包括电报和传真发送。

#### 4.合格的供应商

详见竞争性谈判公告要求。

# 二、谈 判 文 件

#### 5. 竞争性谈判文件的组成

5.1竞争性谈判文件包括下列内容及按竞争性谈判文件内容发出的补充文件：

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 谈判须知及谈判须知前附表

第三部分 工程量清单

第四部分 合同格式及合同主要条款

第五部分 响应文件格式

5.2谈判人应详细阅读竞争性谈判文件中的所有条款内容、格式、表格、所涉及的相关规范。如果供应商不按竞争性谈判文件的要求提交响应文件和资料的，或者响应文件没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件做出响应，将导致响应文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

#### 6. 竞争性谈判文件的澄清

要求澄清竞争性谈判文件的供应商应在响应文件递交截止之日24小时前将需要澄清及答疑的内容以书面形式并加盖单位公章按谈判须知前附表中的地址提交到采购人或采购代理机构处。采购人和采购代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复。采购代理机构将答复在竞争性谈判公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的供应商查看，不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由供应商自负。但不指明澄清问题的来源。

#### 7. 竞争性谈判文件的修正

7.1在递交响应文件截止时间之前,采购人或采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分；

7.2澄清或者修改的内容将在竞争性谈判公告发布的相同网站以公告的形式公告，供所有潜在的供应商查看，不再另行通知，各供应商要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由供应商自负。但不指明澄清问题的来源；

7.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日；

7.4当竞争性谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

7.5采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间12小时前，在谈判公告发布的同一媒介上发布变更公告。

# 三、响应文件的编制

#### 8. 一般说明

8.1响应文件语言 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关谈判的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

8.2响应文件计量 在响应文件中以及所有供应商与采购人和采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

8.3 响应文件组成 响应性文件必须包括但不限于以下部分：（响应性文件组成如有缺项、或未作出实质性响应，谈判小组有权视情况将其作无效投标处理，投标单位自负此项风险）：

（l）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标承诺函；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）施工组织设计

（8）已标价工程量清单

（9）其他资料；

8.4投标单位应将响应性文件牢固装订成册，编制目录并在每一本响应性文件上注明响应性文件页号，页码应连续。

8.5 响应性文件格式

8.5.1投标单位应按本部分“8.3. 响应性文件的组成”列示内容编制响应性文件，“响应文件格式”仅为对响应性文件部分内容的格式化规范，并非响应性文件所应具备的全部内容。

8.5.2投标单位应按谈判文件中提供的响应性文件格式填写投标函、报价一览表等。

谈判文件中未列明格式的，由投标单位按一般通用格式自行设计。

8.5.3投标单位对本谈判文件所列项目进行投标，不得将谈判文件规定的同一项目中的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

#### 供应商资格文件

1. 供应商法定代表人身份证复印件加盖公章或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章（**前来参加开标会议人员必须是法定代表人或网上报名时选择的本项目的被授权委托人，后期不得更换被授权委托人**）。

（2）具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供带有统一社会信用代码的营业执照或法人证书），具有有效的安全生产许可证及银行基本账户开户许可证；**（须提供复印件加盖公章）**

（3）具有建设行政主管部门核定市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员设备、资金等方面具有承担相应标包施工的能力；**（须提供复印件加盖公章）**

（4）拟派项目经理具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时），具有有效的安全生产考核合格证，且无在建；**（须提供复印件加盖公章）**

（5）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动（从公告发布之日起）提供网络截图（需显示日期）。

**（6）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定，并提供以下证明材料：（以下证明材料须提供复印件加盖公章）**

（一）具有独立承担民事责任的能力；

证明材料指：有效的营业执照。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

良好的商业信誉证明材料指：提供2016年1月以来，1个及以上类似项目供货合同；

健全的财务会计制度证明材料指：提供2015、2016、2017年度经审计的财务报告（新成立公司时间计算以成立时间为准）或其基本开户银行出具的资信证明。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

证明材料指：**①**提供3人以上的人员用工合同（与社保证明相一致，拟派人员2018年6月1日以来任意1个月的社保证明）。**②**承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备图片等证明材料）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（供应商声明，格式自拟）；。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

证明材料指：提供2016年1月以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（新成立公司时间计算以成立时间为准）。

**注：以上所有投标供应商须将资格审查所需的所有资料（详见竞争性谈判文件中，总则/9. 供应商资格文件），单独密封到一个包装内，于谈判响应性文件递交的截止时间前随谈判响应性文件一次性递交，在封套上注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式、所递交资料目录，并在密封处加盖单位公章，供谈判小组审查。评审过程中不再对供应商审验资料进行增补，未按规定时间提供资料者视为资格审查不合格。资格审查完毕供应商签字后资格审查资料退还。（若法定代表人参加开标会议的，身份证复印件加盖公章需密封在资格审查所需资料中。如被授权人参加开标会议的，资格审查资料中须附授权委托书原件一套，被授权人身份证复印件加盖公章需密封在资格审查所需资料原件中）。**

(7) 本项目不接受联合体投标。

#### 10. 供应商技术文件包括：

供应商必须提供本项目采购范围内的全部文件及资料。但不仅限于此内容，供应商可以提供认为必要的其它文件、资料及合理化建议。

#### 11. 报价

11.1供应商对所投内容根据市场行情自主报价。分二次报价：第一次报价必须按照竞争性谈判文件的报价格式填报，并在开标时进行唱标；第二次报价在规定时间内统一填报，二次报价中最低报价作为成交通知书发放的最终数据

**报价要求：供应商在谈判过程中的报价依照次序应为降价原则，本次报价不得高于上次报价。**

11.2如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价 金额不一致的，以单价金额为准（若单价金额小数点有明显错误的，以总价金额为准）；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

11.3供应商的报价包含本项目的全部内容。

11.4成交价格一经确认不得以市场价格上涨为由增加资金。

11.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

#### 12. 现场服务

全部货物及服务由成交供应商负责送至采购人指定地点，一切费用均由成交供应商承担。

#### 13. 响应文件有效期

13.1响应文件有效期从本须知前附表所规定的响应文件递交截止时间起开始计算。响应文件在本须知前附表所规定的日历天内保持有效；

13.2如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将有效期延长时间。这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行。同意延期的供应商不需要也不允许修改其响应文件。

#### 14. 响应文件的格式和签署

14.1响应文件应按第五部分“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、响应范围等实质性内容作出响应。

14.3响应文件正本壹份，副本贰份。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

14.4响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应文件正本应由供应商的法定代表人或其委托代理人按谈判文件要求签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

14.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，响应文件正本应由供应商的法定代表人或其委托代理人按谈判文件的规定签字并加盖单位公章。并编制目录，具体装订要求见谈判须知前附表规定。

# 四、响应文件的递交

#### 15. 响应文件的密封和标记

15.1密封：供应商应将响应文件的正本、副本分开包装，加贴封条，在封套的封口处加盖供应商单位公章并经法定代表人签字；

15.2标记：响应文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”字样；

（1）项目编号：

（2）项目名称：

（3）供应商名称、地址、邮政编码，并加盖单位公章及法定代表人印章或授权代理人签字；

（4）注明：“谈判响应文件递交截止时间以前不得启封”，如果响应文件没有按上述要求密封和标记，采购人将不予受理。

#### 16. 响应文件递交截止时间

16.1响应文件递交截止时间见谈判须知前附表。供应商须在本竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达谈判现场；

16.2采购人根据发出澄清或修改的内容延长递交响应文件的截止期限的，采购人与供应商在原递交响应文件截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的递交响应文件截止期。

# 五、谈判和确定

#### 17. 一般说明

17.1本次谈判在谈判须知前附表规定的时间和地点进行，供应商须派法定代表人持法人证明及本人身份证复印件或授权代表携带法人授权委托书原件和身份证复印件参加会议；

17.2响应文件有下列情形之一的，采购人和采购代理机构将不予受理：

（1）截止时间后送达的响应文件；

（2）响应文件未按规定标记、密封的；

（3）法定代表人或被授权人未到场或提供不了身份证明证明其身份的。

#### 18. 谈判会议程序

18.1递交响应文件截止，宣布谈判会开始；

18.2公布谈判纪律；

18.3检查响应文件的密封情况；

18.4唱标；

18.5谈判顺序：抽签确定资格审查顺序；

18.6谈判（采购人将对谈判过程进行记录，以存档备查）。

#### 19. 谈判程序

19.1成立谈判小组

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，谈判小组成员3人，由采购人代表（如有）、技术、经济方面专家3人组成，参加谈判的技术、经济专家由采购人在谈判前从专家库中随机抽取。

19.2在与供应商谈判之前，谈判小组将根据本竞争性谈判文件规定首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求；

19.3如果响应文件实质上未响应竞争性谈判文件要求，采购人将有权予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标；

19.4谈判小组对通过资格审查的单位进行初步评审，响应文件有下列情况之一者，谈判小组将不予推荐为中标候选人（不进入报价环节）：

（1）投标报价超过采购人采购控制价的；

（2）工期和质量不符合竞争性谈判文件规定的；

（3）响应性文件中的已标价工程量清单与竞争性谈判文件中的“工程量清单及图纸”要求不符的；

（4）响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清的, 响应文件数量不满足谈判文件要求的，未按照响应性文件格式中明示的要求签字盖章的；

（5）施工组织设计不满足竞争性谈判文件要求的；

（6）未对竞争性谈判文件中质保期做出实质性响应的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

(9 )不同投标人的投标文件制作机器码一致的。

19.5谈判小组将按照本须知规定仅对确实为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件的供应商进行谈判；

19.6谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组可根据与供应商谈判情况，若谈判小组成员一致认为须实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款内容，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

19.7谈判小组将在以下几个方面对供应商提进行评定并与供应商进行充分

谈判：

（1）对项目的描述准确、思路清晰、配置合理、科学并具有合理说明；

（2）项目管理机构；

（3）工期、质量保证等。

19.8谈判分二次报价：第一次报价必须按照竞争性谈判文件的报价格式填报，并在开标时进行唱标；第二次报价在规定时间内统一填报，二次报价中最低报价作为成交通知书发放的最终数据

19.9谈判小组将根据“《中华人民共和国采购投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非采购采购方式管理办法》（财政部令第74号）”等有关规定，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序向采购人推荐3名中标候选人。若出现报价相同的情形，则工期从低至高的顺序确定中标候选人；若工期再相同时，则按企业资质从高至低的顺序确定中标候选人；若企业资质相同时，现场摇号确定。

19.10采购人依据谈判小组推荐的中标候选人确定中标人。采购人原则上应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或人，也可以重新开展采购活动。

**20. 谈判结果的公示**

20.1采购代理机构应当在谈判结束后两个工作日内将谈判工作报告送采购人。采购人应当在收到谈判工作报告后五个工作日内，按照谈判工作报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

20.2供应商若对谈判结果有疑问，请于本结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其授权代表（本项目只能授权一人且为参加开标的授权委托人）携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），必须注明法定代表人姓名及联系方式、授权代表姓名及联系方式、单位通讯地址及固定电话，并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。供应商有权按照中华人民共和国财政部第20号令规定的程序进行质疑，供应商有权按照中华人民共和国财政部第20号令规定的程序进行投诉和质疑，供应商若对本谈判结果进行投诉，携带谈判文件（20.3条文）所要求内容至滑县财政局采购办进行投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

**六、授予合同**

#### 21. 合同授予

本合同将授予经过谈判小组推荐并经采购人确认的供应商；

#### 22. 成交通知

22.1在响应文件有效期内，成交供应商应提供成交公告发布后领取成交通知书前根据代理公司开具的代理服务费收据及法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和被授权人身份证原件及加盖公章的复印件由代理公司向成交供应商发出《成交通知书》。

22.2成交通知书是合同的组成部分；

22.3若供应商未能或拒绝按本文件中签订合同的规定签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。对未成交的供应商，不作任何未成交原因的解释，所有响应文件不予退还。

#### 23. 签订合同

23.1成交供应商收到成交通知书后，应在30日内与采购人签订合同，具体的合同条款待甲乙双方商定；

23.2自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应配合采购人（代理公司）将签订后的政府采购合同文本扫描件发送到交易中心信息股在指定媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.3政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，中标单位应配合招标人携带中标（成交）通知书、交易鉴定书、营业执照复印件加盖公章、被委托备案人员身份证复印件加盖公章、采购合同（肆份以上）等原件及合同网上公告截图报滑县财政局政府采购科和有关部门进行采购合同备案（备案时中标通知书与合同原件留存县财政局政府采购科一份）。”

23.4如果成交供应商不按其响应文件承诺、竞争性谈判文件和谈判期间的承诺签订合同，采购人将有充分理由取消中标（成交）资格并另行选择供应商或者重新采购。

23.5成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（二）成交后不及时与采购人签订合同的；

（三）拒绝履行合同义务的。

### 七、其他

#### 24.服务费

24.1 采购代理服务费：参考国家发展改革委《发改价格〔2015〕299号》文件的规定，招标代理服务费由成交供应商支付。

#### 25. 未尽事宜

未尽事宜按国家有关规定执行。

#### 26. 竞争性谈判文件的解释权

本竞争性谈判文件的解释权归采购人。

1. **工程量清单及图纸（见附件）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑县牛屯镇2019 年度扶贫建设项目 | | | | |
| 标包 | 村庄名称 | 建设内容 | 数量（㎡） | 合计（元） |
| 1 | 大班村 | 新建长300米、宽4米水泥混凝土路 | 1200 |  |
| 2 | 大马村 | 新建长230米、宽4米水泥混凝土路；新建长80米、宽6米水泥混凝土路； | 1400 |  |
| 3 | 老湾村 | 新建长230米、宽4米水泥混凝土路；新建长220米、宽4米水泥混凝土路； | 1800 |  |
| 4 | 前寺村 | 新建长700米、宽4米水泥混凝土路；新建长76米、宽6米水泥混凝土路； | 3256 |  |
| 5 | 鸭固集村 | 新建长350米、宽4米水泥混凝土路；新建长280米、宽4米水泥混凝土路； | 2520 |  |
| 6 | 郑庄村 | 新建长167米、宽4米水泥混凝土路；新建长195米、宽5米水泥混凝土路；新建长345米、宽5米水泥混凝土路；新建长249米、宽4米水泥混凝土路； | 4364 |  |
| 7 | 小王庄村 | 新建长420米、宽6米水泥混凝土路；新建长190米、宽6米水泥混凝土路；新建长190米、宽6米水泥混凝土路； | 4800 |  |

注：工程量清单见附件。

**第四部分 合同格式及合同主要条款（参考格式）**

**根据相关法律条文签订合同。**

**第五部分 响应文件格式**

封面及扉页格式：

**正本/副本**

**（项目名称）**

**响应性文件**

**项目编号:**

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人 ：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**目 录**

**（l）投标函及投标函附录**

**（2）法定代表人身份证明**

**（3）授权委托书**

**（4）投标承诺函**

**（5）项目管理机构**

**（6）资格审查资料**

**（7）施工组织设计**

**（8）已标价工程量清单**

**（9）其他资料**

**一、投标函及投标函附录**

**（一）投 标 函**

致：

根据贵方 （项目名称）的竞争性采购谈判文件（项目编号： ，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表 （供应商名称）提交下述谈判响应性文件，对我单位提交的所有谈判资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

（l）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标承诺函；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）施工组织设计

（8）已标价工程量清单

（9）其他资料；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附“报价一览表”中规定的应提供和交付的项目总价为人民币 元，即 （大写）。

2.如果我单位的谈判响应书被接受，我单位将履行谈判文件中规定的每一项要求，保质保量的履行合同。

3.愿按照竞争性谈判文件中的条款和要求确定最终报价。

4. 我单位愿按《中华人民共和国合同法》履行其的全部责任。

5. 我单位已详细阅读并完全理解、同意谈判文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在谈判采购文件规定期间内提书面出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

7.本采购谈判有效期自响应文件递交截止日期后90日历天内有效。

8. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判响应性文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**（二）投标函附录**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 |  |
| 工期 | 日历天 |
| 质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 备 注 |  |

注：供应商应严格按照本表格格式填写。

投标单位名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日**二、法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

年月日

**三、授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工响应性文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及被授权代表身份证复印件

供应商：（盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年月 日

1. **投标承诺函**

**投标承诺函**

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

  八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）投标有效期内撤销投标文件的；

   （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

   （三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

   （四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

   （五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

   （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

   （七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

日期：

**五、项目管理机构**

**（一）项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日**（二）主要人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 年 龄 |  | 学历 | | |  |
| 职 称 |  | | 职 务 |  | 拟在本合同任职 | | |  |
| 主要施工管理经历 | | | | | | | | |
| 时 间 | | 参加过的类似项目 | | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |

注：1、需填报本表的主要人员包括项目管理机构主要人员汇总表中的所有人员，每位人员应单独列表。

2、其他主要人员应附执业证或上岗证书的复印件并加盖单位公章。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日**六、资格审查资料**

**供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | | 网 址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | | |  | |
| 账号 |  | | 技 工 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

**备注：应附供应商营业执照、资质证书等材料的复印件并加盖公章。**

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**七、施工组织设计**

供应商应根据竞争性谈判采购文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1. 内容完整性
2. 主要施工方案与技术措施
3. 质量管理体系与措施
4. 安全管理体系与措施
5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
6. 工期保证措施
7. 拟投入资源配备计划
8. 施工进度表与网络计划图
9. 施工总平面图布置
10. 技术创新的应用实施措施
11. 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
12. 施工现场实施信息化监控和数据处理
13. 风险管理措施

14.严禁施工过程非道路移动机械源头管理措施

**八、已标价工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑县牛屯镇2019 年度扶贫建设项目 | | | | |
| 标包 | 村庄名称 | 建设内容 | 数量（㎡） | 合计（元） |
| 1 | 大班村 | 新建长300米、宽4米水泥混凝土路 | 1200 |  |
| 2 | 大马村 | 新建长230米、宽4米水泥混凝土路；新建80米、宽6米水泥混凝土路； | 1400 |  |
| 3 | 老湾村 | 新建长230米、宽4米水泥混凝土路；新建220米、宽4米水泥混凝土路； | 1800 |  |
| 4 | 前寺村 | 新建长700米、宽4米水泥混凝土路；新建76米、宽6米水泥混凝土路； | 3256 |  |
| 5 | 鸭固集村 | 新建长350米、宽4米水泥混凝土路；新建长280米、宽4米水泥混凝土路； | 2520 |  |
| 6 | 郑庄村 | 新建长167米、宽4米水泥混凝土路；新建长195米、宽5米水泥混凝土路；新建长345米、宽5米水泥混凝土路；新建长249米、宽4米水泥混凝土路； | 4364 |  |
| 7 | 小王庄村 | 新建长420米、宽6米水泥混凝土路；新建长190米、宽6米水泥混凝土路；新建长190米、宽6米水泥混凝土路； | 4800 |  |

**九、其他资料**

**（一）承诺书**

致采购人：

我方承诺接受采购人公布的工程量清单及采购范围内全部内容，将按照采购文件中提供的工程量内容施工，严格执行采购文件要求的工期、材料（如有）及技术标准。

如做不到以上承诺，自愿赔偿对采购人造成的一切经济损失并接受采购人的经济处罚。

特此承诺。

供应商： （盖单位公章）

日期：

1. **投标企业认为有必要提供的其他材料。**